1. Visión del Producto:

Objetivo del producto
Desarrollar un sistema centralizado en Odoo 19 que permita:

- Gestionar reservas de habitaciones (sin login obligatorio)

- Administrar restaurante, gasolinera y tienda

- Permitir pagos anticipados online y pagos presenciales

- Ofrecer un portal web público con localización de moteles en tiempo real

- Aplicar reglas complejas de precios, descuentos, penalizaciones y servicios

- Facilitar la operación interna (housekeeping, cocina, mantenimiento, gasolina)

Usuarios principales

- Cliente externo (sin login)

- Cliente registrado

- Recepción

- Administración

- Personal operativo (cocina, housekeeping, gasolina)

2. Alcance Funcional (desglosado por módulos Odoo)

| Área | Módulo Odoo |
| --- | --- |
| Reservas | Hotel / Sale / Website |
| Pagos | Accounting / Payment |
| Restaurante | POS / Inventory |
| Gasolinera + Tienda | POS / Inventory |
| Personal | Employees / Planning |
| Clientes frecuentes | CRM |
| Portal Web | Website / Portal |
| Marketing | Email Marketing |
| Reportes | Reporting |

3. Reglas de Negocio para desarrollo

Habitaciones

- 10 normales → $100

- 5 premium → $200

- Premium incluye minibar + champán

- Servicio a habitación → +$25

- Mascotas → $25, mascotas de ayuda gratis

- Wifi → $2 por día (incluido en formulario)

Reservas y cancelaciones

- +5 días → 50% adicional por día

- Cancelación:

  - ≥72h → 100% reembolso

  - 24h → 50%

  - Mismo día → 0%

Daños

- Daño equipo habitación → 200% del costo real

Pagos

- Web → siempre anticipado

- Presencial → pago en sitio

- No requiere login para reservar ni pagar

Restaurante

- Capacidad: 40 personas

- Productos propios +30%

- Productos externos +10%

- Órdenes desde portal solo si estás logueado

Gasolinera

- Compra proveedor: $3/litro

- Venta: $3.50/litro

- Tienda disponible para clientes internos y externos

Cliente frecuente

- +10 estancias en 5 años → 25% descuento

4. Product Backlog

Equipo de 4 desarrolladores junior; Marco Scrum; Estimación StoryPoint (SP) Fibbonacci; Sprint = 10 días (2 semanas)

ÉPICA 1: Gestión de Reservas de Habitaciones

HU-01 – Ver disponibilidad de habitaciones

Como cliente Quiero ver la disponibilidad de habitaciones por motel Para elegir dónde hospedarme

Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

- Visualización de moteles

- El sistema debe mostrar los 4 moteles disponibles

- Cada motel debe visualizar:

  - Nombre del motel

  - Ubicación

  - Cantidad total de habitaciones

- La información debe mostrarse:

  - Sin requerir autenticación

  - Desde el portal web

Criterio verificable: el usuario puede ver los 4 moteles al acceder al sitio

- Consulta de disponibilidad en tiempo real

- El sistema debe calcular la disponibilidad en función de:

  - Reservas confirmadas

  - Fechas seleccionadas por el cliente

- La disponibilidad:

  - Se actualiza automáticamente al cambiar fechas

  - No requiere recargar la página

- El sistema no debe mostrar habitaciones ya reservadas

Criterio verificable: dos usuarios no pueden ver la misma habitación como disponible en las mismas fechas

- Diferenciación por tipo de habitación

- El sistema debe distinguir claramente:

  - Habitaciones normales

  - Habitaciones premium

- Para cada tipo de habitación se debe mostrar:

  - Precio por noche

  - Cantidad disponible

- La información debe ser visible:

  - A nivel de motel

  - Antes de iniciar una reserva

Criterio verificable: el cliente identifica claramente tipo y precio antes de reservar

- Selección de fechas

- El sistema debe permitir seleccionar:

  - Fecha de entrada

  - Fecha de salida

- La disponibilidad:

  - Se recalcula automáticamente según el rango seleccionado

- El sistema no permite:

  - Fechas de salida anteriores a la entrada

  - Reservas en fechas pasadas

Criterio verificable: el sistema bloquea fechas inválidas

- Comportamiento ante no disponibilidad

- Si un motel no tiene habitaciones disponibles:

  - Debe mostrarse como “Sin disponibilidad”

  - No debe permitir avanzar al flujo de reserva

- Si solo hay disponibilidad parcial:

  - Se debe indicar claramente qué tipo de habitación está disponible

Criterio verificable: el sistema evita reservas inválidas

- Rendimiento y experiencia de usuario

- La consulta de disponibilidad:

  - Debe responder en menos de 3 segundos

  - Debe funcionar en dispositivos móviles y desktop

- El diseño:

  - Debe ser claro y comprensible para usuarios no técnicos

Criterio verificable: la información se muestra sin errores de carga

- Reglas fuera de alcance:

- Esta historia NO incluye:

  - Realizar la reserva

  - Mostrar servicios adicionales

  - Calcular descuentos o promociones

  - Requerir login

Controla el alcance y evita dependencias innecesarias

- Condición de Aceptación Final (DoD)

La historia se considera completada cuando:

- Se muestran los 4 moteles

- La disponibilidad es correcta según fechas

- Se diferencian tipos de habitación

- No se permite avanzar con datos inválidos

- Funciona sin login

HU-01 en formato Gherkin

Feature: Visualización de disponibilidad de habitaciones

Como cliente

Quiero ver la disponibilidad de habitaciones por motel

Para elegir dónde hospedarme

Visualización de moteles

Scenario: Mostrar los cuatro moteles disponibles

Given que el usuario accede al sitio web

When ingresa a la sección de disponibilidad

Then el sistema muestra los 4 moteles

And no solicita autenticación

Consulta de disponibilidad por fechas

Scenario: Consultar disponibilidad según fechas seleccionadas

Given que el usuario selecciona una fecha de entrada y salida válidas

When el sistema calcula la disponibilidad

Then solo se muestran habitaciones disponibles en ese rango de fechas

Diferenciar tipos de habitaciones

Scenario: Mostrar disponibilidad por tipo de habitación

Given que existen habitaciones normales y premium

When el sistema muestra la disponibilidad

Then se distinguen claramente las habitaciones normales

And se distinguen claramente las habitaciones premium

And se muestra el precio por noche de cada tipo

Manejo de no disponibilidad

Scenario: Motel sin habitaciones disponibles

Given que un motel no tiene habitaciones disponibles

When el sistema muestra los resultados

Then el motel se marca como sin disponibilidad

And el usuario no puede continuar con la reserva

Validación de fechas

Scenario: Validar fechas incorrectas

Given que el usuario confirma fechas inválidas

When la fecha de salida es anterior a la de entrada

Then el sistema muestra un mensaje de error

And no calcula la disponibilidad

Rendimiento y experiencia

Scenario: Tiempo de respuesta aceptable

Given que el usuario consulta disponibilidad

When el sistema procesa la solicitud

Then la respuesta se muestra en menos de 3 segundos

División en Tareas Técnicas:

Backend / Modelo de Datos

T-01: Modelo de habitaciones

- Configurar habitaciones como product.template

- Campos:

  - Tipo (normal / premium)

  - Motel (many2one)

  - Estado (disponible / reservado)

Módulos: product, sale

T-02: Relación motel - habitaciones

- Crear modelo o uso de res.company / analytic.account

- Asociar habitaciones a un motel

- Validar que existan 4 moteles

Custom module (ligero)

Lógica de disponibilidad

T-03: Cálculo de disponibilidad por fechas

- Consultar reservas confirmadas

- Excluir habitaciones ya reservadas

- Validar rangos de fechas

Python (models)

T-04: Validaciones de fechas

- Bloquear fechas pasadas

- Bloquear salida < entrada

- Mensajes de error claros

Python + constraints

Portal Web

T-05: Vista web de disponibilidad

- Página pública en website

- Selector de fechas

- Listado de moteles

QWeb / Website

T-06: Mostrar tipos y precios

- Mostrar:

  - Tipo de habitación

  - Precio por noche

  - Cantidad disponible

- Separación clara normal / premium

QWeb + Pricelist

T-07: Manejo de no disponibilidad

- Mostrar estado “Sin disponibilidad”

- Deshabilitar acción de reserva

Frontend logic

Rendimiento y UX

T-08: Optimización de consulta

- Evitar consultas innecesarias

- Uso correcto de dominios Odoo

- Tiempo respuesta < 3s

Refactor backend

Pruebas

T-09: Pruebas funcionales

- Caso con disponibilidad total

- Caso sin disponibilidad

- Caso fechas inválidas

HU-02 – Reservar sin autenticación

Como cliente Quiero reservar sin crear una cuenta Para agilizar el proceso

Estimación: 8 SP

Valor: Reduce fricción y aumenta conversión de reservas.

Criterios de aceptación

CA-01 No se solicita login

- El flujo de reserva permite continuar sin iniciar sesión.

- No se muestran bloqueos (“debes registrarte”) para confirmar la reserva.

- Si existe login en la UI, debe ser opcional (ej. “¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión” sin impedir el avance).

CA-02 Se capturan datos mínimos

- Se deben solicitar solo los datos necesarios para:

  - confirmar la reserva, y

  - generar la orden de venta en Odoo.

- Campos mínimos requeridos (obligatorios):

- Nombre(s)

- Apellidos

- Email (válido)

- Teléfono (válido según país o formato acordado)

- Aceptación de Términos y Condiciones (checkbox)

- Reglas:

- Validación de formato en email y teléfono.

- Si falta un obligatorio, se impide confirmar y se muestra mensaje claro por campo.

No se solicita contraseña, usuario, confirmación de contraseña, ni creación de perfil.

CA-03 Se genera orden de venta en Odoo

Al confirmar la reserva, el sistema crea una Sales Order en Odoo con:

- Datos del cliente (guest) asociados al contacto/partner creado o reutilizado.

- Detalle del producto/servicio reservado, fecha/hora, cantidad, precio e impuestos (si aplica).

- Referencia/folio de la reserva en el sistema y/o en Odoo.

Si Odoo no responde o falla la creación:

- La reserva no se confirma como finalizada.

- Se muestra mensaje de error: “No se pudo confirmar la reserva. Intenta nuevamente.”

- Se registra el error en logs y se guarda un identificador de intento para trazabilidad.

CA-04 Confirmación al cliente

Si la orden en Odoo se crea correctamente:

- Se muestra pantalla de confirmación con folio/código de reserva.

- Se envía email de confirmación (si el canal ya existe; si no, queda como tarea de alcance futuro).

CA-05 Seguridad / antifraude básico

Se aplican controles mínimos:

- Rate limit básico por IP/email en endpoint de confirmación (para evitar spam).

- Sanitización/validación de inputs.

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Reservar sin autenticación (Guest Reservation)

As a customer

I want to reserve without creating an account

So that the process is faster

Background:

Given I am on the reservation flow

Scenario: Continuar reserva sin iniciar sesión

When I proceed to confirm a reservation

Then I should not be required to log in

And I should be able to complete the reservation as a guest

Scenario: Captura de datos mínimos obligatorios

When I reach the guest details step

Then I should see fields for first name, last name, email, phone and terms acceptance

And I should not see password or account creation fields

Scenario Outline: Validaciones de campos mínimos

When I submit the guest form with "<email>" and "<phone>" and terms "<terms>"

Then the system should "<result>"

Examples:

| email              | phone       | terms | result                     |

| test@mail.com      | 123456789   | true  | allow the reservation      |

| invalid-email      | 123456789   | true  | show validation errors     |

| test@mail.com      | abc         | true  | show validation errors     |

| test@mail.com      | 123456789   | false | show validation errors     |

Scenario: Generación exitosa de orden de venta en Odoo

Given the guest data is valid

When I confirm the reservation

Then the system should create a Sales Order in Odoo

And I should see a confirmation with a reservation code

Scenario: Falla al generar orden en Odoo

Given the guest data is valid

And Odoo is unavailable

When I confirm the reservation

Then the reservation should not be confirmed

And I should see an error message

And the system should log the failure for troubleshooting

Tareas técnicas

UX/UI (Front)

T-01 Ajustar flujo de reserva para guest

Eliminar bloqueos de login.

Agregar opción “Iniciar sesión” como alternativa no obligatoria.

T-02 Pantalla/Formulario de datos mínimos

Campos mínimos + checkbox términos.

Mensajes de error por validación.

T-03 Pantalla de confirmación

Mostrar folio/código.

Resumen de reserva.

Backend / API

T-04 Endpoint: crear reserva guest

Recibir datos mínimos y datos de reserva.

Validación server-side.

T-05 Integración con Odoo: crear Sales Order

Mapeo de datos (cliente, líneas, impuestos, referencias).

Crear/obtener partner para guest (por email).

T-06 Manejo de errores y consistencia

Si falla Odoo: rollback lógico (no confirmar).

Retornar errores claros a front.

T-07 Seguridad / rate limiting / sanitización

Protección básica para evitar abuso.

QA / Testing

T-08 Pruebas unitarias y de integración

Validaciones.

Mock de Odoo.

Casos de fallo/timeout.

T-09 Pruebas E2E (smoke)

Flujo guest completo.

Confirmación y render del código.

Falla de Odoo y mensaje correcto.

HU-03 – Pago anticipado o en sitio

Como cliente Quiero elegir pagar adelantado o en el motel Para mayor flexibilidad

Criterios de aceptación

- En web solo se permite pago anticipado

- En recepción se permite pago presencial

Estimación: 5 SP

Nota de alcance (según CA): En web solo se permite pago anticipado. El pago en sitio aplica únicamente en recepción (POS/Backoffice). Por lo tanto, la “elección” es a nivel de canales: web = anticipado, recepción = presencial.

Criterios de aceptación

CA-01 Web: solo pago anticipado

- En el checkout web no existe la opción “Pagar en el motel / en sitio”.

- El método de pago por defecto y único en web es Pago anticipado (ej. tarjeta/transferencia según pasarela disponible).

- Si el cliente intenta acceder a una URL/estado que fuerce “pago en sitio”, el sistema:

  - lo bloquea y muestra un mensaje: “En la web solo se permite pago anticipado”.

CA-02 Web: confirmación de reserva solo con pago exitoso

- La reserva se confirma como Pagada / Confirmada únicamente cuando el pago anticipado resulta exitoso.

- Si el pago falla o queda pendiente:

- la reserva no debe confirmarse como finalizada,

- se informa al usuario con un mensaje claro,

- se permite reintentar el pago.

CA-03 Recepción: se permite pago presencial

- En el módulo de recepción/backoffice se puede registrar una reserva con pago presencial (efectivo/tarjeta local, según aplique).

Para reservas creadas en recepción:

- se puede marcar el método como Pago en sitio,

- el estado queda como Pendiente de pago hasta que recepción lo cobre y lo cambie a Pagado.

CA-04 Reglas de estados (consistencia operativa)

Estados mínimos esperados:

- Pendiente de pago (solo recepción / pago en sitio)

- Pagado (web anticipado exitoso o recepción cobrada)

- Pago fallido (web, intentos fallidos)

La reserva/orden debe reflejar claramente canal (web/recepción) y tipo de pago (anticipado/en sitio).

CA-05 Auditoría y trazabilidad

Toda transacción de pago (web) y todo registro de cobro (recepción) debe guardar:

- timestamp, usuario/sistema que ejecuta (recepción), y referencia de transacción (pasarela) cuando aplique.

Logs de errores de pasarela con identificador correlacionable (sin exponer datos sensibles).

Historia de Usuario en formato Gherkin (BDD)

Feature: Pago anticipado en web y pago presencial en recepción

As a customer

I want payment rules by channel

So that payment is flexible while respecting business constraints

Scenario: En web solo se permite pago anticipado

Given I am booking from the website

When I reach the payment step

Then I should see only "Pay in advance" as payment method

And I should not see an option to "Pay at the motel"

Scenario: Confirmación web solo con pago exitoso

Given I am booking from the website

When I complete the payment successfully

Then the reservation should be confirmed as "Paid"

And I should see a confirmation code

Scenario: Pago web fallido no confirma la reserva

Given I am booking from the website

When the payment fails

Then the reservation should not be confirmed

And I should see an error message

And I should be able to retry the payment

Scenario: En recepción se permite pago presencial

Given I am a receptionist creating a reservation

When I select the payment method as "Pay on site"

Then the reservation should be created with status "Pending payment"

Scenario: Recepción registra cobro y cambia estado a pagado

Given a reservation exists with payment method "Pay on site"

And its status is "Pending payment"

When the receptionist registers the payment

Then the reservation status should become "Paid"

And the payment record should be stored for audit

Tareas técnicas

A. Front (Web)

- UI checkout: restringir métodos a pago anticipado

  - Ocultar/eliminar “pago en sitio” en web.

  - Mensaje si llega un estado inválido.

- Pantallas de resultado de pago

  - Éxito: confirmación + folio.

  - Fallo: mensaje + reintento.

B. Backend / Dominio

- Reglas de negocio por canal

  - Si canal=WEB → solo “anticipado”.

  - Si canal=RECEPCION → permitir “en sitio”.

- Gestión de estados de pago

  - Modelar estados mínimos y transiciones.

  - Bloquear confirmación final sin “pagado” en web.

- Integración pasarela (si ya existe)

  - Confirmación de pago exitoso y persistencia de referencia.

  - Manejo de error/timeout y reintento.

C. Recepción / Backoffice

- Opción pago en sitio en recepción

  - Campo método de pago “en sitio”.

  - Acción “registrar cobro” que cambie a “pagado”.

- Auditoría / logs

  - Registro de transacción/cobro y correlation id.

D. QA

- Pruebas

  - Unitarias: reglas por canal, transiciones de estado.

  - Integración: pago web (happy + fail).

  - E2E: web anticipado obligatorio + recepción pago en sitio.

HU-04 – Reglas de precios por tipo de habitación

Como sistema Quiero calcular precios automáticamente Para evitar errores

Criterios de aceptación

- Normal: $100

- Premium: $200

- Más de 5 días → +50%

Estimación: 8 SP

Objetivo de negocio: El sistema debe calcular el precio final de una reserva de forma consistente y automática según el tipo de habitación y la duración.

Criterios de aceptación

CA-01 Precios base por tipo de habitación

El precio base diario se calcula según el tipo:

| Tipo | Precio base por día |
| --- | --- |
| Normal | $100 |
| Premium | $200 |

- El sistema debe usar estos valores como única fuente para el cálculo.

- No se permite que el usuario los modifique manualmente en el flujo estándar.

CA-02 Regla de recargo por estancias largas

- Si la reserva es mayor a 5 días (≥ 6 días):

  - Se aplica un recargo del 50% sobre el total base.

- Si la reserva es de 5 días o menos, no hay recargo.

Fórmula:

precio_base_total = precio_diario * número_de_días

si número_de_días >= 6

precio_final = precio_base_total * 1.5

si no

precio_final = precio_base_total

CA-03 Cálculo automático y consistente

- El precio:

  - Se calcula automáticamente al seleccionar tipo de habitación y fechas.

  - Se recalcula si el usuario cambia tipo o duración.

- El precio mostrado en UI, guardado en la reserva y enviado a Odoo debe ser el mismo.

CA-04 Trazabilidad del cálculo

El sistema debe guardar:

- Tipo de habitación

- Número de días

- Precio base por día

- Si se aplicó o no recargo

- Precio final calculado

Esto es obligatorio para auditoría y para evitar disputas.

CA-05 Manejo de errores

- Si el tipo de habitación es inválido o no tiene precio configurado:

  - No se puede confirmar la reserva.

  - Se muestra mensaje: “Tipo de habitación inválido”.

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Cálculo automático de precios por tipo de habitación

As the system

I want to calculate prices automatically

So that pricing errors are avoided

Scenario: Calcular precio para habitación Normal por 3 días

Given the room type is "Normal"

And the stay duration is 3 days

When the system calculates the price

Then the base price should be 100 per day

And the total should be 300

And no long-stay surcharge should be applied

Scenario: Calcular precio para habitación Premium por 2 días

Given the room type is "Premium"

And the stay duration is 2 days

When the system calculates the price

Then the total should be 400

Scenario: Aplicar recargo por estancia mayor a 5 días

Given the room type is "Normal"

And the stay duration is 6 days

When the system calculates the price

Then the base total should be 600

And a 50 percent surcharge should be applied

And the final total should be 900

Scenario: Recalcular al cambiar tipo de habitación

Given a reservation for 4 days with "Normal" room

When the user changes the room type to "Premium"

Then the total price should be recalculated to 800

Scenario: Tipo de habitación inválido

Given the room type is "Gold"

When the system calculates the price

Then the calculation should fail

And the system should show an error message

Tareas técnicas

A. Dominio / Backend

- Modelo de precios

  - Tabla o configuración de tipos de habitación:

    - Normal = 100

    - Premium = 200

- Servicio de cálculo de precios

  - Implementar fórmula.

  - Retornar desglose: base, días, recargo, total.

- Validaciones

  - Tipo válido.

  - Días ≥ 1.

B. API

- Endpoint de cálculo

  - Input: tipo habitación, fecha inicio, fecha fin.

  - Output: desglose completo del precio.

- Integración con creación de reserva

  - Guardar los valores calculados (no solo el total).

C. Frontend

- Mostrar precio dinámico

  - Actualizar total al cambiar tipo o fechas.

  - Mostrar si existe recargo por estancia larga.

D. QA

- Pruebas unitarias

  - Normal, Premium.

  - 5 días vs 6 días.

  - Casos límite.

- Pruebas de integración

  - Cálculo vs datos guardados en la reserva.

HU-05 – Cancelaciones y reembolsos

Como cliente Quiero cancelar según política Para recibir el reembolso correcto

Criterios de aceptación

- ≥72h: 100%

- 24h: 50%

- Mismo día: 0%

Estimación: 5 SP

Objetivo de negocio: Aplicar automáticamente la política de cancelación y reembolso en función del tiempo restante antes del check-in, evitando errores y conflictos con clientes.

Criterios de aceptación

CA-01 Política de reembolso por tiempo antes del check-in

El porcentaje de reembolso se determina por la diferencia entre:

fecha/hora de cancelación y fecha/hora de inicio de la reserva

| Tiempo antes del check-in | % de reembolso |
| --- | --- |
| ≥ 72 horas | 100% |
| Entre 24h y <72h | 50% |
| < 24h (mismo día) | 0% |

CA-02 Cálculo automático del monto a devolver

El sistema debe calcular:

monto_reembolso = total_pagado * porcentaje

monto_no_reembolsable = total_pagado - monto_reembolso

- El cálculo se basa en el monto realmente pagado, no en el precio base.

- Debe mostrarse al usuario antes de confirmar la cancelación.

CA-03 Confirmación de cancelación

Antes de finalizar la cancelación el sistema debe mostrar:

- % de reembolso

- Monto a devolver

- Monto retenido

- Mensaje de confirmación:
“¿Deseas cancelar esta reserva con un reembolso de $X?”

CA-04 Ejecución del reembolso

- Si el pago fue anticipado:

  - Se genera una solicitud de reembolso hacia la pasarela de pago o Odoo.

- Si el pago fue en sitio:

  - Se registra la cancelación como sin reembolso o reembolso manual según política.

CA-05 Estados de la reserva

Después de cancelar:

- Estado de la reserva: Cancelada

- Estado financiero:

  - Reembolsado

  - Parcialmente reembolsado

  - No reembolsable

CA-06 Auditoría

Se debe guardar:

- Fecha/hora de cancelación

- Usuario/canal

- % aplicado

- Monto reembolsado

- Referencia de reembolso (si existe)

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Cancelaciones y reembolsos por política de tiempo

As a customer

I want to cancel according to policy

So that I receive the correct refund

Scenario: Cancelación con 100% de reembolso

Given a reservation starts in 5 days

And the total paid is 1000

When the customer cancels the reservation

Then the refund percentage should be 100

And the refund amount should be 1000

Scenario: Cancelación con 50% de reembolso

Given a reservation starts in 36 hours

And the total paid is 1000

When the customer cancels the reservation

Then the refund percentage should be 50

And the refund amount should be 500

Scenario: Cancelación sin reembolso

Given a reservation starts in 10 hours

And the total paid is 1000

When the customer cancels the reservation

Then the refund percentage should be 0

And the refund amount should be 0

Scenario: Confirmación antes de cancelar

Given a reservation is eligible for 50 percent refund

When the customer requests cancellation

Then the system should show the refund amount and ask for confirmation

Scenario: Cancelación cambia el estado de la reserva

When a reservation is cancelled

Then its status should be "Cancelled"

And its financial status should reflect the refund applied

Tareas técnicas

A. Backend / Dominio

- Motor de política de cancelación

  - Calcular horas antes del check-in.

  - Determinar % de reembolso.

- Servicio de cálculo de reembolso

  - Total pagado × porcentaje.

  - Retornar desglose.

- Estados de reserva y reembolso

  - Cancelada, Reembolsada, Parcial, No reembolsable.

B. Integraciones

- Reembolso en pasarela u Odoo

  - Crear solicitud de refund.

  - Manejo de errores.

C. Frontend

- Pantalla de cancelación

  - Mostrar política aplicada.

  - Monto a devolver.

  - Botón de confirmación.

D. QA

- Pruebas

  - 100%, 50%, 0%.

  - Casos límite: 72h, 24h exactas.

  - Cancelación + refund.

ÉPICA 2: Portal Web Público y Cliente

HU-06 – Ver moteles en mapa

Como visitante Quiero ver los moteles en un mapa Para ubicarlos fácilmente

Criterios de aceptación

- Mapa interactivo

- No requiere login

Estimación: 5 SP

Criterios de aceptación

CA-01 No requiere login

- El visitante puede acceder a la vista “Mapa de moteles” sin autenticarse.

- No se solicita login en ningún punto del flujo para ver el mapa ni los moteles.

CA-02 Mapa interactivo (comportamiento mínimo)

El mapa debe permitir al usuario:

- Moverse (pan) arrastrando.

- Acercar/alejar (zoom) con controles o gesto.

- Visualizar marcadores/pines por cada motel disponible.

CA-03 Datos mostrados por motel (en marcador o panel)

Al interactuar con un marcador (click/tap) se debe mostrar al menos:

- Nombre del motel

- Dirección (o zona/colonia si dirección completa no está disponible)

- Acción “Ver detalle” que lleve a la página del motel (si existe; si no existe aún, dejar como placeholder técnico).

CA-04 Carga y estado vacío

- Si existen moteles, el mapa carga marcadores.

- Si no existen moteles o falla la carga:

  - Se muestra un estado informativo (“No hay moteles disponibles” / “No se pudo cargar el mapa”).

  - No se rompe la pantalla.

CA-05 Rendimiento básico

- El mapa debe cargar y ser usable sin bloqueos perceptibles.

- Si hay muchos moteles, se habilita agrupación (clustering) o carga eficiente (mínimo: no renderizar cientos de marcadores de forma que congele la UI).

CA-06 Accesibilidad mínima

- Controles de zoom accesibles.

- Los marcadores deben ser navegables al menos con click/tap (no requiere soporte completo de teclado si no es estándar del componente, pero sí evitar elementos “solo visuales” sin alternativa).

Historia de Usuario en formato Gherkin (BDD)

Feature: Ver moteles en mapa público

As a visitor

I want to see motels on an interactive map

So that I can locate them easily

Scenario: Acceso sin autenticación

Given I am a visitor on the public website

When I open the motels map page

Then I should not be required to log in

And I should see the interactive map

Scenario: Mapa interactivo con marcadores

Given motels exist with valid coordinates

When the map loads

Then I should see markers for each motel

And I should be able to zoom in and out

And I should be able to pan the map

Scenario: Ver información de un motel al seleccionar un marcador

Given the map displays motel markers

When I click on a motel marker

Then I should see the motel name and address

And I should see an option to view motel details

Scenario: Sin moteles disponibles

Given no motels are available

When I open the motels map page

Then I should see a message indicating no motels are available

And the map page should remain functional

Scenario: Error al cargar moteles

Given the motels service is unavailable

When I open the motels map page

Then I should see an error message

And I should be able to retry loading

Tareas técnicas

A. Frontend (Web)

- Página “Mapa de moteles” (routing + layout)

  - Menú/enlace visible en portal público.

- Integración de librería de mapas

  - Configurar proveedor (Google Maps / Mapbox / Leaflet).

  - Renderizar mapa con controles de zoom/pan.

- Render de marcadores

  - Pintar pines desde dataset de moteles.

  - Interacción click/tap.

- Popup / panel de información

  - Nombre, dirección, botón “Ver detalle”.

- Manejo de estados

  - Cargando, sin resultados, error y reintento.

- Optimización básica

  - Clustering o estrategia para muchos marcadores (según proveedor).

  - Evitar freeze UI.

B. Backend / API

- Endpoint público: listar moteles con geolocalización

  - Respuesta mínima: id, nombre, dirección, lat, lng, slug/url detalle.

  - Validación de coordenadas y fallback si faltan.

- Seguridad y performance

  - Endpoint público sin datos sensibles.

  - Cache básico (si aplica) para evitar cargas repetidas.

C. QA

- Pruebas

  - Unit: parsing de datos, estados.

  - Integración: endpoint + render de marcadores.

  - E2E: entrar sin login, mapa interactivo, click marcador.

HU-07 - Ordenar restaurante desde portal

Como cliente logueado Quiero ordenar comida Para recibirla en mi habitación

Criterios de aceptación

- Requiere login

- Aplica servicio a habitación $25

Estimación: 8 SP

Criterios de aceptación

CA-01 Requiere login

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al módulo de pedidos.

- Si un visitante no logueado intenta acceder:

  - es redirigido al login,

  - tras autenticarse vuelve al flujo de pedido.

CA-02 Menú disponible

- El cliente puede ver:

  - lista de categorías (opcional),

  - platillos con nombre, descripción corta y precio.

- Solo se muestran platillos disponibles.

CA-03 Creación de orden

El cliente puede:

- Agregar/quitar platillos al carrito.

- Ver:

  - subtotal de alimentos,

  - cargo fijo Servicio a la habitación = $25,

  - total final.

CA-04 Regla de servicio a habitación

- El cargo de $25:

  - se agrega una sola vez por orden,

  - es obligatorio,

  - no puede eliminarse ni modificarse por el cliente.

total = subtotal_comida + 25

CA-05 Confirmación de pedido

Antes de confirmar el pedido el sistema muestra:

- lista de platillos,

- subtotal,

- cargo servicio ($25),

- total,

- habitación asociada al usuario.

CA-06 Registro de la orden

Al confirmar:

- Se crea una orden de restaurante asociada a:

  - usuario,

  - habitación,

  - fecha/hora,

  - detalle de productos,

  - cargo de servicio.

- La orden se envía a:

  - cocina / backoffice,

  - Odoo (si se usa para facturación).

CA-07 Manejo de errores

- Si falla la creación de la orden:

  - no se confirma al usuario,

  - se muestra error,

  - se puede reintentar.

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Ordenar comida desde el portal

As a logged-in customer

I want to order food

So that it is delivered to my room

Scenario: Acceso requiere autenticación

Given I am not logged in

When I try to access the restaurant order page

Then I should be redirected to login

Scenario: Cliente logueado ve el menú

Given I am logged in

When I open the restaurant menu

Then I should see available food items with prices

Scenario: Cargo obligatorio por servicio a la habitación

Given I have added items worth 100 to my cart

When I review my order

Then I should see a room service fee of 25

And the total should be 125

Scenario: Confirmar pedido

Given I am logged in

And I have items in my cart

When I confirm the order

Then a restaurant order should be created

And it should be linked to my room

And the service fee should be included

Scenario: Error al crear la orden

Given the system is unavailable

When I confirm my order

Then I should see an error message

And the order should not be created

Tareas técnicas

A. Frontend

- Protección de ruta (login requerido)

  - Middleware / guard.

- UI de menú y carrito

  - Listado de platillos.

  - Agregar/quitar.

- Resumen de orden

  - Subtotal.

  - Cargo servicio fijo $25.

  - Total.

- Pantalla de confirmación

  - Botón confirmar + estados de error.

B. Backend

- Endpoint: listar menú disponible

- Endpoint: crear orden de restaurante

  - Validar usuario y habitación.

  - Agregar cargo de servicio.

  - Guardar detalle y total.

- Integración con Odoo / cocina

  - Crear documento de orden.

  - Manejo de errores.

C. QA

- Pruebas

  - Login requerido.

  - Cálculo $25.

  - Orden creada correctamente.

  - Fallos.

ÉPICA 3: Restaurante

HU-08 – Incremento automático de precios

Como sistema Quiero aplicar incrementos Para mantener márgenes

Criterios de aceptación

- Producto propio +30%

- Producto externo +10%

Estimación: 5 SP

Criterios de aceptación

CA-01 Clasificación del producto

- Cada producto del restaurante debe tener un atributo tipo_origen con valores:

  - PROPIO

  - EXTERNO

- Si un producto no tiene tipo definido:

  - no se permite publicarlo en el menú (o no se puede vender) y se muestra/registran errores de configuración.

CA-02 Regla de incremento automático

- Para producto propio: aplicar +30% sobre el precio base.

- Para producto externo: aplicar +10% sobre el precio base.

Fórmula:

precio_venta = precio_base * (1 + incremento)

incremento:

PROPIO  = 0.30

EXTERNO = 0.10

CA-03 Aplicación consistente en todo el flujo

El precio incrementado debe ser el mismo en:

- Menú del portal (visualización)

- Carrito / checkout (cálculo)

- Orden generada (persistencia)

- Integración con Odoo (si aplica)

CA-04 Redondeo (regla explícita para evitar discrepancias)

- El sistema debe redondear el precio de venta a 2 decimales.

- El redondeo se aplica después del incremento.

Ejemplo: 99.99 propio → 99.99 * 1.30 = 129.987 → 129.99

CA-05 Trazabilidad del cálculo

Para cada línea de orden se debe guardar:

- precio_base

- tipo_origen

- porcentaje aplicado

- precio_venta final

CA-06 No editable por cliente

- El usuario no puede modificar el porcentaje ni el precio calculado.

- Cualquier manipulación del front debe ser validada y corregida por el backend.

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Incremento automático de precios del restaurante

As the system

I want to apply price markups

So that margins are maintained

Scenario: Producto propio aplica 30%

Given a product has base price 100

And its origin type is "PROPIO"

When the system calculates the selling price

Then the selling price should be 130.00

And the applied markup should be 30 percent

Scenario: Producto externo aplica 10%

Given a product has base price 200

And its origin type is "EXTERNO"

When the system calculates the selling price

Then the selling price should be 220.00

And the applied markup should be 10 percent

Scenario: Redondeo a 2 decimales

Given a product has base price 99.99

And its origin type is "PROPIO"

When the system calculates the selling price

Then the selling price should be 129.99

Scenario: Precio consistente en menú y orden

Given a product is displayed in the menu with a calculated price

When the customer adds it to the cart and confirms an order

Then the order line price should match the menu price

Scenario: Producto sin tipo definido no puede venderse

Given a product has base price 100

And it has no origin type configured

When the system tries to publish it in the menu

Then the product should be excluded

And an error should be logged for configuration

Tareas técnicas

A. Dominio / Backend

- Modelo/atributo tipo_origen (PROPIO/EXTERNO)

  - Migración/enum y defaults.

  - Validación: no permitir “null” para productos vendibles.

- Servicio de cálculo de precio de venta

  - Función pura: base + markup + redondeo 2 decimales.

  - Retornar desglose (base, %, final).

- Aplicación del cálculo en endpoints

  - Menú: devolver precio_venta calculado.

  - Crear orden: recalcular server-side y persistir.

- Persistencia de trazabilidad

  - Guardar en línea de orden: precio_base, porcentaje, tipo_origen, precio_venta.

- Manejo de productos mal configurados

  - Excluir del menú y loggear.

  - Alternativa: bloquear publicación desde backoffice.

B. Integración (Odoo si aplica)

- Mapeo de precios hacia Odoo

  - Confirmar si se envía precio_venta como unit price.

  - Guardar referencia del % aplicado (campo custom si se requiere).

C. Frontend

- Menú y carrito muestran precio_venta

  - No permitir edición.

  - Mostrar etiqueta opcional (no obligatoria) “incluye incremento”.

D. QA

- Pruebas

  - Unit: cálculos 30% / 10% / redondeo.

  - Integración: consistencia menú vs orden.

  - Caso producto sin tipo.

HU-09 – Capacidad restaurante

Como administrador Quiero limitar la capacidad Para no exceder 40 personas

Estimación: 3 SP

Objetivo de negocio: Evitar sobrecupo en el restaurante controlando el número máximo de personas permitidas (capacidad total = 40), con validaciones y mensaje claro al intentar excederla.

Criterios de aceptación

CA-01 Límite de capacidad

- La capacidad máxima del restaurante es 40 personas.

- El sistema debe impedir confirmar nuevas entradas/reservas/ocupación si con ello se supera 40.

CA-02 Control desde rol administrador

- Solo usuarios con rol Administrador (o permiso equivalente) pueden:

  - ver la capacidad actual (ocupación),

  - registrar incrementos/decrementos de ocupación,

  - modificar el límite (opcional: si el límite es fijo, entonces solo lectura y el valor queda configurado en sistema).

Si no se requiere modificar el límite en UI (porque la HU dice “no exceder 40”), entonces: límite fijo = 40 y el admin solo opera la ocupación.

CA-03 Registro de ocupación (operación mínima)

- El administrador puede registrar:

  - Entrada de N personas (incrementa ocupación)

  - Salida de N personas (decrementa ocupación)

- Reglas:

  - No permitir que la ocupación quede < 0.

  - No permitir que la ocupación supere 40.

  - Validar que N sea entero positivo.

CA-04 Mensajes al exceder capacidad

- Si se intenta registrar entrada que exceda 40:

  - se bloquea la acción,

  - se muestra: “Capacidad máxima 40. Actualmente: X. Disponible: Y.”

CA-05 Trazabilidad / auditoría mínima

Por cada ajuste de ocupación se guarda:

- fecha/hora,

- usuario administrador,

- tipo (entrada/salida),

- cantidad,

- ocupación resultante.

CA-06 Concurrencia (evitar sobrepaso por acciones simultáneas)

- Si dos admins actualizan al mismo tiempo, el sistema debe asegurar que nunca se guarde ocupación > 40 (bloqueo/transaction).

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Limitar capacidad del restaurante a 40 personas

As an administrator

I want to limit capacity

So that we do not exceed 40 people

Background:

Given the restaurant capacity limit is 40

Scenario: Registrar entrada sin exceder capacidad

Given current occupancy is 30

When the admin registers an entry of 5 people

Then the new occupancy should be 35

And the action should be saved in the audit log

Scenario: Bloquear entrada que excede capacidad

Given current occupancy is 38

When the admin registers an entry of 5 people

Then the system should reject the action

And the occupancy should remain 38

And the admin should see a message with current and available capacity

Scenario: Registrar salida y no permitir valores negativos

Given current occupancy is 3

When the admin registers an exit of 5 people

Then the system should reject the action

And the occupancy should remain 3

Scenario: Solo administrador puede ajustar ocupación

Given I am not an administrator

When I try to access the capacity management page

Then I should be denied access

Tareas técnicas

A. Backend / Dominio

- Modelo de capacidad

  - Config: límite fijo 40 (o configurable por setting).

  - Estado: ocupación actual.

- Servicio de ajuste de ocupación

  - Operaciones: add(N), remove(N)

  - Validaciones: 0 ≤ ocupación ≤ 40

  - Control de concurrencia (transacción/lock).

- Auditoría

  - Tabla/log de eventos (entrada/salida, usuario, timestamp, resultante).

B. API

- Endpoints

  - GET ocupación actual + límite

  - POST ajustar ocupación (entrada/salida, N)

C. Frontend (Admin)

- Pantalla de gestión de capacidad

  - Mostrar: ocupación actual, disponible, límite.

  - Inputs: N + botones “Registrar entrada” / “Registrar salida”.

  - Mensajes de error.

D. QA

- Pruebas

  - Unit: validaciones + límites.

  - Integración: endpoints.

  - Caso concurrencia básico (dos requests simultáneas).

ÉPICA 4: Gasolinera y Tienda

HU-10 – Compra y venta de gasolina

Como administrador Quiero registrar compra y venta

Criterios de aceptación

- Compra $3

- Venta $3.50

Estimación: 8 SP

Supuesto funcional mínimo (para que sea “registrar compra y venta”):

- La gasolina se maneja como un producto inventariable (por litros/galones; en esta HU lo llamo unidad).

- Se registran movimientos:

  - Compra (entrada a inventario) a $3.00 / unidad

  - Venta (salida de inventario) a $3.50 / unidad

- Se calcula total por movimiento: cantidad * precio_unitario.

Si ya tienen unidad definida (litros), se usa tal cual; si no, queda como “unidad” sin bloquear la HU.

Criterios de aceptación

CA-01 Precios fijos

- Precio de compra fijo: $3.00 por unidad

- Precio de venta fijo: $3.50 por unidad

- El administrador no puede editar esos precios desde el formulario de registro (evita errores).

- Los precios deben estar centralizados en configuración/constantes para consistencia.

CA-02 Registrar compra (entrada)

- Un administrador puede registrar una compra indicando:

  - fecha/hora (por defecto “ahora”)

  - cantidad (obligatoria, > 0)

  - nota/referencia (opcional: proveedor, factura)

- Al registrar compra:

  - se incrementa el inventario en +cantidad

  - se genera el total de compra = cantidad * 3.00

  - queda guardado el movimiento con trazabilidad.

CA-03 Registrar venta (salida)

- Un administrador puede registrar una venta indicando:

  - fecha/hora

  - cantidad (obligatoria, > 0)

  - referencia (opcional: ticket/folio)

- Al registrar venta:

  - el sistema valida stock suficiente (inventario >= cantidad)

  - se decrementa inventario en -cantidad

  - total venta = cantidad * 3.50

  - movimiento guardado con trazabilidad

CA-04 No permitir ventas sin stock

- Si la cantidad a vender excede el inventario disponible:

  - se bloquea la operación

  - mensaje: “Stock insuficiente. Disponible: X.”

CA-05 Resumen de inventario y movimientos

- El administrador puede ver:

  - inventario actual

  - listado de movimientos (compra/venta) con: fecha, tipo, cantidad, precio unitario, total.

CA-06 Auditoría y permisos

- Solo rol Administrador puede registrar compra/venta.

- Cada movimiento guarda:

  - usuario

  - timestamp

  - tipo

  - cantidad

  - precio unitario aplicado (3 o 3.5)

  - total

  - saldo resultante (inventario después del movimiento)

CA-07 Concurrencia (consistencia de stock)

- Dos ventas simultáneas no deben permitir inventario negativo.

- La actualización debe ser transaccional (lock / atomic update).

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Registrar compra y venta de gasolina con precios fijos

As an administrator

I want to record purchases and sales of gasoline

So that I can control inventory and margins

Background:

Given the purchase price per unit is 3.00

And the sale price per unit is 3.50

And I am logged in as an administrator

Scenario: Registrar compra incrementa inventario

Given current fuel stock is 100

When I register a purchase of 20 units

Then the stock should become 120

And the purchase total should be 60.00

And the movement should be saved with unit price 3.00

Scenario: Registrar venta decrementa inventario

Given current fuel stock is 120

When I register a sale of 10 units

Then the stock should become 110

And the sale total should be 35.00

And the movement should be saved with unit price 3.50

Scenario: Bloquear venta por stock insuficiente

Given current fuel stock is 5

When I register a sale of 10 units

Then the system should reject the sale

And the stock should remain 5

And I should see "Stock insufficient" message

Scenario: Precios no editables

When I open the fuel movement form

Then I should not be able to edit the unit price fields

Scenario: Solo admin puede registrar movimientos

Given I am not an administrator

When I try to register a fuel purchase

Then access should be denied

Tareas técnicas

A. Dominio / Backend

- Modelo de inventario y movimientos

  - Entidad FuelStock (saldo actual)

  - Entidad FuelMovement (tipo, cantidad, precio_unitario, total, saldo_resultante, usuario, timestamp, referencia)

- Servicio de negocio (cálculos + reglas)

  - Precio fijo compra = 3.00, venta = 3.50

  - Validación cantidad > 0

  - Validación stock >= cantidad en venta

  - Actualización atómica del stock + persistencia de movimiento (transacción)

- Concurrencia

  - Lock/optimistic concurrency para no permitir saldo negativo.

- Permisos

  - Middleware/guard: solo Administrador.

B. API

- Endpoints

  - GET /fuel/stock → saldo actual

  - GET /fuel/movements → listado paginado

  - POST /fuel/purchase → registrar compra

  - POST /fuel/sale → registrar venta

  - Respuestas con totales y saldo resultante

C. Frontend (Admin)

- Pantalla de inventario gasolina

  - Card: stock actual, disponible

  - Tabla: movimientos (fecha, tipo, cantidad, precio, total, saldo)

- Formularios compra/venta

  - Input cantidad

  - Precio unitario mostrado (read-only)

  - Total calculado en UI (y validado por backend)

  - Mensajes de error (stock insuficiente)

D. QA

- Pruebas

  - Unit: cálculos (3.00/3.50), validaciones

  - Integración: endpoints

  - Concurrencia: dos ventas simultáneas (smoke)

  - E2E: compra → sube stock → venta → baja stock

E. (Opcional si usan Odoo)

- Integración contable / inventario

  - Crear movimientos/ventas en Odoo (si aplica en su arquitectura)

  - Reconciliación de totales

HU-11 – Venta a externos

Como cliente externo Quiero comprar gasolina o tienda

Estimación: 3 SP

Alcance mínimo (para 3 SP): Venta presencial/mostrador (no portal), sin login, con ticket/registro básico y afectación de inventario. Reutiliza reglas de HU-10 para gasolina.

Criterios de aceptación

CA-01 No requiere login

- El cliente externo no necesita autenticarse para comprar.

- La venta se registra por un usuario interno (cajero/admin).

CA-02 Selección de tipo de venta: gasolina o tienda

- El operador puede registrar una venta eligiendo:

  - Gasolina (cantidad en unidades; precio unitario fijo de HU-10: $3.50)

  - Tienda (uno o más productos de tienda con precio configurado)

Si aún no existe catálogo de tienda, el alcance mínimo puede ser: “producto genérico tienda” con precio manual SOLO para tienda (gasolina sigue fijo).

CA-03 Cálculo de total

- Gasolina: total = cantidad * 3.50

- Tienda: total = suma(precio * cantidad) por ítem

- El sistema muestra subtotal/total antes de confirmar.

CA-04 Control de stock (obligatorio para gasolina, deseable para tienda)

- Gasolina: no permite vender si stock insuficiente.

- Tienda:

  - Si hay inventario implementado: validar stock por producto.

  - Si no hay inventario de tienda aún: permitir venta pero registrar producto y precio (marcar como “sin control de stock” para no engañar).

CA-05 Registro de la venta y comprobante

- Al confirmar la venta:

  - se genera un folio/ticket,

  - se guarda el detalle (tipo, ítems, cantidades, precios),

  - se descuenta inventario según corresponda.

- El operador puede ver el ticket en pantalla (impresión opcional fuera de alcance).

CA-06 Auditoría y permisos

- Solo usuarios internos autorizados (Admin/Cajero) pueden registrar ventas.

- Cada venta guarda: usuario, fecha/hora, total, tipo (externo), y detalle.

CA-07 Manejo de errores

- Si ocurre error al guardar:

  - no se descuenta stock,

  - se informa al operador,

  - se registra log del fallo.

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Venta a clientes externos de gasolina o tienda

As an external customer

I want to buy gasoline or store products

So that I can purchase without being a guest

Scenario: Venta externa de gasolina exitosa

Given I am an authorized cashier

And current fuel stock is 100

When I create an external sale of 10 fuel units

Then the unit price should be 3.50

And the total should be 35.00

And the fuel stock should become 90

And a ticket should be generated

Scenario: Bloquear venta de gasolina por stock insuficiente

Given I am an authorized cashier

And current fuel stock is 5

When I create an external sale of 10 fuel units

Then the system should reject the sale

And the fuel stock should remain 5

And I should see a stock insufficient message

Scenario: Venta externa de tienda con múltiples productos

Given I am an authorized cashier

And store products exist with prices

When I add 2 units of "Water" and 1 unit of "Snack" to the sale

Then the total should be the sum of each item price times quantity

And a ticket should be generated

Scenario: Venta externa no requiere login del cliente

Given I am an authorized cashier

When I start an external sale

Then the system should not ask for customer login

Tareas técnicas

A. Backend / Dominio

- Modelo de venta externa (ticket)

  - Entidad SaleTicket: folio, fecha, usuario, tipo_cliente=EXTERNO, total

  - Entidad SaleLine: producto, cantidad, precio_unitario, total_linea

- Reglas gasolina (reutilizar HU-10)

  - Precio fijo $3.50

  - Validación stock y descuento transaccional

- Reglas tienda (mínimo viable)

  - Endpoint para listar productos de tienda (si existe catálogo)

  - Calcular totales por línea

  - (Opcional) validar/afectar stock si está implementado

- Concurrencia / atomicidad

  - Asegurar que el descuento de stock no permita valores negativos

B. API

- Endpoints

  - GET catálogo tienda (si aplica)

  - POST crear venta externa (líneas + totales calculados server-side)

  - GET ticket por folio (para mostrar/consultar)

C. Frontend (Caja/Admin)

- Pantalla “Venta externa”

  - Selector: Gasolina / Tienda

  - Gasolina: input cantidad, precio fijo, total

  - Tienda: búsqueda/lista, cantidades, total

  - Confirmar → genera ticket

- Pantalla de ticket

  - Folio, fecha, líneas, total

D. QA

- Pruebas

  - Happy path gasolina y tienda

  - Error de stock gasolina

  - Validación cantidades

  - Persistencia ticket y totales

ÉPICA 5: Operación Interna

HU-12 – Turnos housekeeping

Como administrador Quiero asignar turnos de 8h

Estimación: 5 SP

Criterios de aceptación

CA-01 Acceso y permisos

- Solo usuarios con rol Administrador pueden gestionar turnos de housekeeping.

- Si un usuario sin permisos intenta acceder:

  - se bloquea el acceso y se muestra “No autorizado”.

CA-02 Crear turno con duración obligatoria de 8h

- El administrador puede crear un turno indicando:

  - Housekeeper (obligatorio)

  - Fecha

  - Hora inicio (obligatorio)

  - Notas (opcional)

- El sistema calcula automáticamente la hora fin = hora inicio + 8 horas.

- No existe opción para capturar una duración distinta; si llega un valor inválido por API:

  - se rechaza y se devuelve error: “El turno debe ser de 8 horas”.

CA-03 Validación de solapamientos

- El sistema no permite asignar al mismo housekeeper turnos que se traslapen.

- Si hay conflicto:

  - se rechaza la creación/edición

  - mensaje: “El colaborador ya tiene un turno asignado en ese horario”.

CA-04 Editar turno manteniendo la regla 8h

- El administrador puede editar:

  - housekeeper

  - fecha/hora inicio

  - notas

- Al editar, el sistema recalcula fin = inicio + 8h y vuelve a validar solapes.

CA-05 Cancelar turno

- El administrador puede cancelar un turno.

- Un turno cancelado:

  - no cuenta como turno activo

  - queda visible en histórico con estado “Cancelado”.

CA-06 Consulta por día (operación)

- El administrador puede consultar turnos por fecha (vista de lista diaria) mostrando:

  - housekeeper

  - inicio, fin

  - estado (Activo/Cancelado)

CA-07 Auditoría mínima

Cada acción guarda:

- usuario que creó/editó/canceló

- timestamp de la acción

Historia en formato Gherkin (BDD)

Feature: Turnos de housekeeping de 8 horas

As an administrator

I want to assign 8-hour housekeeping shifts

So that housekeeping operations are organized

Background:

Given I am logged in as an administrator

Scenario: Crear turno válido de 8 horas

When I create a housekeeping shift for "Housekeeper A" starting at "2026-01-07 08:00"

Then the shift end time should be "2026-01-07 16:00"

And the shift status should be "Active"

And the shift should be saved

Scenario: Rechazar turno con duración distinta a 8 horas (validación server-side)

When I send a request to create a shift with an end time not equal to start time plus 8 hours

Then the system should reject the request

And I should receive an error "Shift must be exactly 8 hours"

Scenario: Bloquear solapamiento para el mismo housekeeper

Given "Housekeeper A" has an active shift from "2026-01-07 08:00" to "2026-01-07 16:00"

When I create another shift for "Housekeeper A" starting at "2026-01-07 12:00"

Then the system should reject the request

And I should see an overlap error message

Scenario: Editar turno y recalcular fin a 8 horas

Given a shift exists for "Housekeeper A" starting at "2026-01-07 08:00"

When I edit the shift start time to "2026-01-07 09:00"

Then the shift end time should be "2026-01-07 17:00"

And the shift should remain 8 hours long

Scenario: Cancelar turno

Given a shift exists for "Housekeeper A" on "2026-01-07"

When I cancel the shift

Then the shift status should be "Cancelled"

And the shift should be shown in history

Tareas técnicas

A. Backend / Dominio

- Modelo de turnos housekeeping

  - Entidad HousekeepingShift:

    - id, housekeeper_id, start_datetime, end_datetime, status (Active/Cancelled), notes

    - audit: created_by, created_at, updated_by, updated_at

- Regla de negocio “turno = 8h”

  - end_datetime = start_datetime + 8h calculado siempre server-side.

  - Validación para rechazar payloads inconsistentes.

- Validación de solapamientos

  - Query por housekeeper_id + rangos de tiempo.

  - Considerar solo status = Active.

- Lógica de cancelación

  - Cambio de estado a Cancelled (soft delete), mantiene histórico.

- Concurrencia básica

  - Asegurar que dos creaciones simultáneas no generen solapes (transacción + constraint lógica).

B. API

- Endpoints

  - POST /housekeeping/shifts (crear)

  - PUT /housekeeping/shifts/{id} (editar)

  - POST /housekeeping/shifts/{id}/cancel (cancelar)

  - GET /housekeeping/shifts?date=YYYY-MM-DD (listar por día)

- Respuestas de error estándar

  - 400 (duración inválida)

  - 409 (conflicto por solape)

  - 403 (no autorizado)

C. Frontend (Admin)

- Pantalla lista diaria

  - Selector de fecha.

  - Tabla: housekeeper, inicio, fin, estado, acciones.

- Formulario crear/editar

  - Selección de housekeeper.

  - Fecha y hora inicio.

  - Fin calculado (solo lectura).

  - Notas.

- Acción cancelar

- Confirmación: “¿Cancelar turno?”

- Actualizar lista y estado.

D. QA

- Pruebas

- Unit: regla 8h, solapamientos, cancelación.

- Integración: endpoints + estados HTTP.

- Smoke UI: crear, editar, cancelar, listar.

HU-13 – Asignación por piso

Como sistema Quiero asignar housekeeper por piso

Estimación: 3 SP

Alcance: Asignación automática diaria de housekeeping por motel + piso (1 o 2) usando housekeepers con turno activo (HU-12), con consulta y manejo de “sin disponibles”.

Criterios de aceptación

CA-01 Estructura de pisos por motel

- Cada motel tiene exactamente 2 pisos:

  - Piso 1

  - Piso 2

- Para cada motel, el sistema debe poder registrar asignaciones separadas por piso.

CA-02 Ejecución de asignación por fecha y motel

- El sistema ejecuta una asignación para una fecha (por defecto: hoy).

- La asignación se realiza:

  - por cada motel activo

  - para cada uno de sus 2 pisos

CA-03 Fuente de disponibilidad (HU-12)

- Solo se consideran housekeepers que tengan un turno activo que cubra esa fecha.

- Turnos cancelados no cuentan.

CA-04 Regla de asignación (MVP, simple y determinística)

Para cada motel:

- Se asigna un housekeeper al Piso 1 y otro al Piso 2.

- Si hay 2 o más housekeepers disponibles, se asignan dos distintos (cuando sea posible).

- Si hay solo 1 disponible, se asigna el mismo housekeeper a ambos pisos.

- Si hay 0 disponibles, ambos pisos quedan Unassigned.

Determinística: si se ejecuta dos veces con la misma disponibilidad, el resultado se mantiene (para evitar “saltos”).

CA-05 Recalcular sin duplicados

- Si ya existen asignaciones para ese motel y fecha:

  - el sistema reemplaza las asignaciones (modo recalcular).

- No puede existir más de 1 asignación por:

  - (motel, piso, fecha)

CA-06 Consistencia con cambios en turnos

- Si el turno del housekeeper asignado se cancela o deja de cubrir la fecha:

  - la asignación del piso pasa a estado Needs reassignment (o Unassigned).

CA-07 Consulta operativa

- Se puede consultar por fecha (y opcionalmente filtrar por motel) mostrando:

  - Motel

  - Piso (1 o 2)

  - Housekeeper asignado (si aplica)

  - Estado: Assigned / Unassigned / Needs reassignment

CA-08 Permisos

- Solo Administrador/Operación interna puede ejecutar y visualizar.

Historia de Usuario en formato Gherkin

Feature: Asignación de housekeepers por motel y piso (2 pisos por motel)

As the system

I want to assign housekeepers per motel floor

So that each motel has coverage for Floor 1 and Floor 2

Background:

Given a motel "Motel A" exists with floors "1" and "2"

Scenario: Asignar dos housekeepers distintos cuando hay disponibilidad

Given "HK1" and "HK2" have active shifts on "2026-01-07"

When the system runs floor assignment for motel "Motel A" on "2026-01-07"

Then floor "1" should be assigned to one housekeeper

And floor "2" should be assigned to a different housekeeper

And both assignments should have status "Assigned"

Scenario: Solo un housekeeper disponible asigna ambos pisos

Given only "HK1" has an active shift on "2026-01-07"

When the system runs floor assignment for motel "Motel A" on "2026-01-07"

Then floor "1" should be assigned to "HK1"

And floor "2" should be assigned to "HK1"

Scenario: Sin housekeepers disponibles

Given no housekeepers have active shifts on "2026-01-07"

When the system runs floor assignment for motel "Motel A" on "2026-01-07"

Then floor "1" should be marked as "Unassigned"

And floor "2" should be marked as "Unassigned"

Scenario: Recalcular reemplaza asignaciones previas sin duplicar

Given assignments exist for motel "Motel A" on "2026-01-07"

When the system runs floor assignment again for motel "Motel A" on "2026-01-07"

Then previous assignments should be replaced

And there should be only one assignment per floor for that date

Scenario: Cancelación de turno invalida asignación

Given floor "1" is assigned to "HK1" on "2026-01-07"

When "HK1" shift on "2026-01-07" is cancelled

Then the assignment for floor "1" should be marked as "Needs reassignment"

Tareas técnicas

Backend / Dominio

- Modelo de asignación por motel+piso

  - MotelFloorAssignment:

    - motel_id, floor (1|2), date, housekeeper_id (nullable), status

    - generated_at, generated_by

  - Constraint único: (motel_id, floor, date)

- Servicio de asignación

  - Input: date (y opcional motel_id)

  - Obtiene lista de moteles activos

  - Obtiene housekeepers disponibles (turno activo)

  - Para cada motel:

    - si >=2 disponibles, asigna 2 distintos

    - si =1, asigna mismo a 1 y 2

    - si =0, Unassigned

- Recalcular transaccional

  - Replace assignments del motel+fecha

  - Garantizar no duplicados

- Consistencia por cambios de turnos

  - Al cancelar turno: marcar asignaciones de ese housekeeper en esa fecha como Needs reassignment

API

- Endpoints

  - POST /housekeeping/motels/floor-assignments/run?date=YYYY-MM-DD&motels=all|{id}

  - GET /housekeeping/motels/floor-assignments?date=YYYY-MM-DD&motels=all|{id}

Frontend (Admin/Operación)

- Pantalla “Asignación por piso”

  - Selector de fecha

  - Filtro por motel (opcional)

  - Botón ejecutar

  - Tabla: motel | piso | housekeeper | estado

QA

- Pruebas

  - 2 disponibles → distintos

  - 1 disponible → mismo en ambos pisos

  - 0 disponibles → unassigned

  - recalcular sin duplicar

  - cancelación turno → needs reassignment

HU-14 – Turnos cocina

Como administrador Quiero gestionar chefs y ayudantes

Estimación: 5 SP

Criterios de aceptación

CA-01 Acceso y permisos

- Solo usuarios con rol Administrador pueden gestionar turnos de cocina.

- Usuarios sin permisos reciben “Acceso no autorizado”.

CA-02 Roles de cocina

- El sistema reconoce dos roles:

  - Chef

  - Ayudante

- Cada turno debe estar asociado a uno de estos roles.

CA-03 Crear turno

Al crear un turno se captura:

- Persona (empleado)

- Rol (Chef o Ayudante)

- Fecha

- Hora inicio

- Hora fin

- Notas (opcional)

El sistema valida:

- hora fin > hora inicio

- la persona no tenga otro turno que se traslape

CA-04 No permitir solapamientos

- Una persona no puede tener dos turnos de cocina que se crucen en tiempo.

- Mensaje: “El colaborador ya tiene un turno en ese horario”.

CA-05 Editar turno

- El administrador puede cambiar:

  - persona

  - rol

  - horas

  - notas

- Se vuelven a validar solapamientos.

CA-06 Cancelar turno

- Un turno puede cancelarse.

- Un turno cancelado:

  - no cuenta para operación

  - queda visible en histórico con estado “Cancelado”.

CA-07 Consulta operativa

- El administrador puede ver por fecha:

  - quién es chef

  - quién es ayudante

  - horarios

  - estado del turno

CA-08 Auditoría mínima

Cada acción guarda:

- usuario que creó, editó o canceló

- fecha y hora

Historia de Usuario en formato Gherkin (BDD)

Feature: Gestión de turnos de cocina

As an administrator

I want to manage chef and assistant shifts

So that the kitchen is properly staffed

Background:

Given I am logged in as an administrator

Scenario: Crear turno de chef

When I create a shift for "Chef Juan" as "Chef" from "10:00" to "18:00" on "2026-01-07"

Then the shift should be saved

And it should appear in the kitchen schedule

Scenario: Crear turno de ayudante

When I create a shift for "Ana" as "Assistant" from "10:00" to "18:00" on "2026-01-07"

Then the shift should be saved

Scenario: Bloquear turnos traslapados

Given "Chef Juan" has a shift from "10:00" to "18:00" on "2026-01-07"

When I create another shift for "Chef Juan" from "17:00" to "21:00" on "2026-01-07"

Then the system should reject the shift

And I should see an overlap error

Scenario: Cancelar turno

Given a kitchen shift exists

When I cancel the shift

Then its status should be "Cancelled"

Tareas técnicas

Backend

- Modelo KitchenShift

  - id, persona_id, rol (Chef/Ayudante), inicio, fin, estado, notas

  - audit fields

- Validación de solapes

  - Por persona + rango de tiempo

- Estados

  - Active / Cancelled

- Auditoría

  - created_by, updated_by, timestamps

API

- Endpoints

  - POST /kitchen/shifts

  - PUT /kitchen/shifts/{id}

  - POST /kitchen/shifts/{id}/cancel

  - GET /kitchen/shifts?date=YYYY-MM-DD

Frontend (Admin)

- Pantalla agenda cocina

  - Filtro por fecha

  - Tabla: persona, rol, inicio, fin, estado

- Formulario crear/editar

  - Persona, rol, hora inicio/fin

  - Notas

- Acción cancelar

QA

- Pruebas

  - Crear chef y ayudante

  - Solapamientos

  - Cancelación

  - Consulta diaria

ÉPICA 6: Fidelización y Marketing

HU-15 – Cliente frecuente

Como sistema Quiero detectar clientes frecuentes

Criterios de aceptación

- +10 estancias en 5 años → 25%

Estimación: 8 SP

Criterios de aceptación

CA-01 Definición de “estancia”

Una estancia cuenta cuando:

- La reserva tiene estado Completada (check-out realizado).

- No está cancelada ni marcada como no-show.

CA-02 Ventana de tiempo

- El sistema considera solo estancias cuya fecha de check-out esté dentro de los últimos 5 años a partir de la fecha actual.

CA-03 Regla de cliente frecuente

Un cliente es Frecuente si:

Tiene más de 10 estancias (≥11) dentro de los últimos 5 años.

CA-04 Beneficio

- Al cumplir la condición:

  - el cliente obtiene 25% de descuento en el precio de sus nuevas reservas.

- El descuento:

  - se aplica automáticamente,

  - no es editable por el usuario,

  - se muestra claramente en el resumen de precio.

CA-05 Persistencia del estatus

- El sistema guarda:

  - fecha en que el cliente alcanzó estatus frecuente,

  - total de estancias consideradas.

- Si el cliente baja de 11 estancias (por cambios de datos o correcciones), el estatus se revoca.

CA-06 Aplicación consistente

El descuento del 25% debe reflejarse de forma idéntica en:

- Web

- Orden de venta (Odoo u otro backend)

- Historial de reservas

CA-07 Trazabilidad

Para cada reserva con descuento se debe guardar:

- regla aplicada: “Cliente frecuente”

- porcentaje: 25%

- monto descontado

Historia de Usuario en formato Gherkin (BDD)

Feature: Cliente frecuente con descuento del 25%

As the system

I want to detect frequent customers

So that I can apply loyalty discounts

Scenario: Cliente se vuelve frecuente al superar 10 estancias

Given a customer has 11 completed stays in the last 5 years

When the system evaluates loyalty status

Then the customer should be marked as "Frequent"

And the discount should be 25 percent

Scenario: Cliente no es frecuente con 10 o menos estancias

Given a customer has 10 completed stays in the last 5 years

When the system evaluates loyalty status

Then the customer should not be marked as "Frequent"

Scenario: Aplicar descuento en una nueva reserva

Given a customer is marked as "Frequent"

When the customer creates a new reservation

Then a 25 percent discount should be applied to the total

And the discount should be visible in the price breakdown

Scenario: Cliente pierde estatus por corrección de datos

Given a customer was marked as "Frequent"

And one stay is removed from history

When the system recalculates the stays

Then the customer should no longer be "Frequent"

And the discount should no longer apply

Scenario: Guardar trazabilidad del descuento

Given a frequent customer makes a reservation

When the reservation is confirmed

Then the system should store the discount rule and amount applied

Tareas técnicas

A. Backend / Dominio

- Modelo de estatus de fidelidad

  - Campos en Customer:

    - is_frequent

    - frequent_since

    - stay_count_5y

- Servicio de cálculo de estancias

  - Query: reservas completadas en últimos 5 años.

  - Recalcular en:

    - check-out

    - correcciones de reservas

- Servicio de reglas de fidelización

  - Si stay_count ≥ 11 → frequent=true

  - Si < 11 → frequent=false

- Persistencia de cambios

  - Actualizar cliente y guardar historial de cambios.

B. Integración con precios

- Aplicación del 25% en motor de precios

  - Integrar con HU-04 (precios) y HU-05 (reembolsos).

  - Descuento aplicado antes de impuestos.

- Guardar trazabilidad en la reserva

  - Regla, porcentaje, monto descontado.

C. API

- Endpoints

  - GET /customers/{id}/loyalty

  - POST /customers/recalculate-loyalty (batch o por cliente)

D. QA

- Pruebas

  - 10 vs 11 estancias

  - Ventana de 5 años

  - Aplicación y remoción del descuento

  - Persistencia y trazabilidad

HU-16 – Campañas de marketing

Como administrador Quiero enviar campañas de marketing

Estimación: 5 SP

Criterios de aceptación

CA-01 Acceso y permisos

- Solo usuarios con rol Administrador pueden crear y enviar campañas.

CA-02 Crear campaña

Una campaña debe capturar:

- Nombre de la campaña

- Asunto del email

- Contenido del mensaje

- Segmento de destinatarios:

  - Todos los clientes

  - Clientes frecuentes (HU-15)

- Fecha/hora de envío (inmediato o programado para hoy; programación futura puede ser una HU posterior).

CA-03 Selección de destinatarios

- Si el segmento es Clientes frecuentes:

  - solo se incluyen clientes con is_frequent = true.

- Clientes sin email válido se excluyen automáticamente.

CA-04 Envío de campaña

- Al enviar una campaña:

  - se genera una cola de envíos,

  - cada email se marca como Enviado, Fallido o Pendiente.

- Si un envío falla:

  - no bloquea el resto,

  - queda registrado el error.

CA-05 Prevención de duplicados

- Un cliente no puede recibir la misma campaña más de una vez.

CA-06 Reporte básico

El administrador puede ver por campaña:

- Total de destinatarios

- Enviados

- Fallidos

CA-07 Auditoría

Cada campaña guarda:

- creador

- fecha de creación

- fecha de envío

- segmento utilizado

Historia de Usuario en formato Gherkin (BDD)

Feature: Envío de campañas de marketing

As an administrator

I want to send marketing campaigns

So that I can communicate with customers

Scenario: Crear campaña para clientes frecuentes

Given I am an administrator

When I create a campaign with segment "Frequent customers"

Then only frequent customers should be selected as recipients

Scenario: Enviar campaña

Given a campaign exists with valid content

When I send the campaign

Then emails should be queued and sent

And each recipient should have a delivery status

Scenario: Evitar envíos duplicados

Given a customer already received a campaign

When the campaign is sent again

Then the customer should not receive it again

Scenario: Excluir clientes sin email

Given a customer has no email

When the campaign is sent

Then that customer should not be included

Scenario: Ver reporte de campaña

Given a campaign was sent

When I view the campaign report

Then I should see sent and failed counts

Tareas técnicas

A. Backend / Dominio

- Modelo Campaign

  - id, name, subject, content, segment, created_by, created_at, sent_at

- Modelo CampaignRecipient

  - campaign_id, customer_id, email, status (Pending, Sent, Failed), error_message

  - constraint único (campaign_id, customer_id)

- Servicio de segmentación

  - Obtener clientes:

    - todos

    - o solo is_frequent = true

  - Excluir emails nulos/inválidos

- Servicio de envío

  - Integración SMTP / proveedor email

  - Procesar cola y actualizar status

- Prevención de duplicados

  - Validación por constraint y por lógica

B. API

- Endpoints

  - POST /campaigns (crear)

  - POST /campaigns/{id}/send

  - GET /campaigns/{id}/report

C. Frontend (Admin)

- UI Crear campaña

  - Nombre, asunto, contenido, segmento

- UI Reporte

  - Totales enviados/fallidos

  - Lista de destinatarios (opcional)

D. QA

- Pruebas

  - Segmentación (frecuentes vs todos)

  - Envío

  - Duplicados

  - Sin email

Plan de Sprints con HU

Sprint 1 – Base Odoo y Reservas iniciales (10 días)

Objetivo: Tener el sistema base con Odoo 19, modelos de habitaciones, precios básicos y portal público mínimo.

HU incluidas:

- HU-01 – Ver disponibilidad de habitaciones (5 SP)

- HU-02 – Reservar sin autenticación (8 SP)

- HU-04 – Reglas de precios por tipo de habitación (8 SP)

Tareas clave para sprint:

- Instalar Odoo 19, módulos Website, Sale, Accounting

- Crear modelo habitaciones (tipo, precio, motel)

- Crear lógica básica de precios

- Configurar portal público con listado de moteles

- Validaciones iniciales para reservas sin login

Sprint 2 – Pagos y reglas de cancelación (10 días)

Objetivo: Implementar flujo de reservas completo con pagos y reglas de cancelación.

HU incluidas:

- HU-03 – Pago anticipado o en sitio (5 SP)

- HU-05 – Cancelaciones y reembolsos (5 SP)

Tareas clave:

- Configurar pagos online (Accounting + Payment acoplado a web)

- Configurar pago presencial en recepción

- Implementar lógica de cancelaciones y reembolsos según reglas

- Ajustar disponibilidad en portal tras cancelaciones

Sprint 3 – Portal web y restaurante (10 días)

Objetivo: Mejorar portal web, permitir pedidos de restaurante y aplicar incrementos de precios.

HU incluidas:

- HU-06 – Ver moteles en mapa (5 SP)

- HU-07 – Ordenar restaurante desde portal (8 SP)

- HU-08 – Incremento automático de precios (5 SP)

- HU-09 – Capacidad restaurante (3 SP)

Tareas clave:

- Implementar mapa interactivo con moteles

- Login para portal de pedidos

- Servicio a habitación $25

- Incrementos de productos (propios +30%, externos +10%)

- Limitar capacidad restaurante a 40 personas

Sprint 4 – Gasolinera y Tienda (10 días)

Objetivo: Registrar operaciones de gasolinera, venta a externos y control de inventario.

HU incluidas:

- HU-10 – Compra y venta de gasolina (8 SP)

- HU-11 – Venta a clientes externos (3 SP)

Tareas clave:

- Registrar compras a proveedores ($3/litro) y ventas ($3.50/litro)

- POS para ventas de tienda interna y externa

- Control de inventario de tienda y combustible

Sprint 5 – Operación interna (10 días)

Objetivo: Gestionar todo el personal operativo y sus turnos.

HU incluidas:

- HU-12 – Turnos housekeeping (5 SP)

- HU-13 – Asignación por piso (3 SP)

- HU-14 – Turnos cocina (5 SP)

Tareas clave:

- Configurar Employees y Planning

- Asignación de turnos de 8h por housekeeper y piso

- Asignación de chefs y ayudantes por turno

- Validaciones de conflicto de horarios y rotación

Sprint 6 – Fidelización y Marketing (10 días)

Objetivo: Detectar clientes frecuentes, aplicar descuentos y gestionar campañas de marketing.

HU incluidas:

- HU-15 – Cliente frecuente (8 SP)

- HU-16 – Campañas de marketing (5 SP)

Tareas clave:

- CRM: detección de clientes frecuentes (+10 estancias en 5 años)

- Aplicar descuento 25% automáticamente en reservas

- Configuración de campañas internas de email marketing